# RIN

Especificação do produto e roadmap inicial para desenvolvimento

Aplicativo Android mobile first para acompanhar projetos de vibe coding, preservar a memória técnica e transferir o trabalho entre Codex, Claude e Antigravity.

| Documento | Valor |
| --- | --- |
| Destinatário | Codex Astra |
| Responsável pelo produto | Rafael Pedrosa Gonçalves |
| Versão | 0.1 - Documento inicial |
| Data | 11 de setembro de 2026 |
| Estado | Pronto para descoberta técnica e implementação do MVP |

## Decisão central

Construir o RIN como uma camada própria de produto. O aplicativo Android será o controle remoto; um servidor local no PC manterá o estado, aplicará regras de segurança e integrará Git e os agentes. O Git será a fonte da verdade do código, enquanto a memória do projeto pertencerá ao RIN, não a uma conversa específica de IA.

# Como usar este documento

Este documento reúne a visão do aplicativo, as decisões já tomadas, a arquitetura proposta, os requisitos do MVP, o roadmap de execução e a conversa que originou o projeto. O Codex Astra deve começar pela Fase Zero, validar as dependências externas e produzir pequenas entregas demonstráveis. Nenhuma integração com um agente deve ser assumida como estável antes de um adaptador e um teste de contrato.

## Ordem recomendada de leitura

Resumo executivo e limites do produto

Arquitetura e princípios técnicos

Escopo do MVP e histórias de usuário

Roadmap por fases e critérios de saída

Contratos de dados e API

Segurança, testes e operação

Conversa consolidada e decisões de produto

## Resultado esperado da primeira etapa

Ao concluir a Fase Zero, o repositório deve compilar, possuir contratos versionados, simuladores para os agentes, autenticação básica entre Android e servidor e um caminho vertical mínimo capaz de listar um projeto real e exibir seu estado no celular.

# Sumário executivo

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1 a 3 | Visão, escopo e arquitetura |
| 4 a 6 | Experiência Android, domínio, API e eventos |
| 7 e 8 | Integrações, segurança e privacidade |
| 9 | Roadmap detalhado por fases |
| 10 e 11 | Backlog, qualidade, testes e operação |
| 12 e 13 | Decisões em aberto e instruções para o Astra |
| Anexos | Conversa, decisões registradas e glossário |

# 1 Visão do produto

O RIN é um centro de comando Android para projetos desenvolvidos com assistência de IA. Ele responde rapidamente a cinco perguntas: onde parei, o que mudou, o que falta, quem está trabalhando e o que precisa da minha decisão. Sua função distintiva é o AI Shift, que encerra o turno de um agente, cria um pacote verificável de contexto e permite que outro agente continue o trabalho.

## 1.1 Problema

O contexto fica preso em conversas proprietárias e se perde quando se troca de ferramenta.

Cotas de assinaturas independentes interrompem tarefas no meio da execução.

Após alguns dias longe de um projeto, reconstruir o estado exige ler chats, Git e anotações dispersas.

Agentes alteram arquivos, mas nem sempre registram decisões, testes e riscos de forma consistente.

O usuário trabalha pelo celular com frequência e precisa observar, aprovar e trocar turnos sem acesso irrestrito ao terminal.

## 1.2 Proposta de valor

O produto converte o repositório e os eventos de execução em uma memória independente dos provedores. O celular oferece uma visão simples e orientada a decisões; o servidor executa a parte técnica no PC. A troca de agente não transfere uma sessão proprietária: transfere um estado estruturado e reproduzível.

## 1.3 Público inicial

Usuário individual que desenvolve por vibe coding em projetos próprios, utiliza mais de um agente por assinatura e mantém os repositórios no mesmo PC. A primeira versão será single user e single workstation, preparada para evoluir sem introduzir multiusuário no MVP.

## 1.4 Métricas de sucesso do piloto

| Métrica | Alvo inicial | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Retomada | Compreender o estado em até 60 segundos | Tempo entre abrir projeto e tocar em Continuar |
| Handoff | Troca concluída sem reconstrução manual | Percentual de handoffs aceitos pelo agente seguinte |
| Confiabilidade | Nenhum falso sucesso | Ações só fecham após confirmação verificável |
| Observabilidade | Atualização percebida em até 3 segundos | Latência de evento servidor para Android na rede local |
| Segurança | Nenhuma execução fora da allowlist | Auditoria de comandos e testes negativos |

# 2 Escopo e princípios

## 2.1 Escopo do MVP

Cadastrar e descobrir projetos locais autorizados.

Exibir branch, commit, working tree, alterações e atividade recente.

Criar e acompanhar tarefas, bugs, decisões e bloqueios.

Iniciar uma sessão por adaptador de agente.

Transmitir eventos e logs sanitizados em tempo real.

Preparar, validar e executar o Passar turno.

Reconstruir a visão Onde parei após reiniciar Android e servidor.

Solicitar aprovação móvel para operações classificadas como sensíveis.

Enviar notificações de conclusão, falha, bloqueio e decisão pendente.

## 2.2 Fora do MVP

Execução dos CLIs dentro do Android.

Contornar, somar ou compartilhar limites de assinatura.

Leitura automática e confiável de cotas quando o provedor não oferece API oficial.

Acesso genérico a shell pelo celular.

Execução paralela multiagente com merge automático.

Marketplace de prompts, colaboração em equipe e cobrança.

Hospedagem obrigatória em nuvem.

Autonomia irrestrita, force push, exclusão massiva ou leitura de segredos.

## 2.3 Princípios de arquitetura

| Princípio | Aplicação |
| --- | --- |
| Memória independente | Estado canônico persistido pelo RIN e exportável para arquivos legíveis. |
| Git como verdade do código | O sistema nunca substitui Git como histórico de arquivos e commits. |
| Adaptadores isolados | Cada agente possui capacidades e contrato próprios. |
| Seguro por padrão | Comandos permitidos, escopo por projeto e aprovação para alto risco. |
| Confirmação antes de sucesso | Estados finais exigem evidência: exit code, arquivo, commit ou teste. |
| Mobile first | Ações centrais cabem em poucos toques e funcionam em telas pequenas. |
| Local first | O servidor opera no PC; nuvem é opcional e posterior. |
| Degradação explícita | Se uma capacidade não existir, a interface explica e oferece alternativa. |

# 3 Arquitetura proposta

## 3.1 Visão de componentes

Android Kotlin Compose
  | HTTPS + WebSocket
RIN Server no PC
  |-- API e autenticação
  |-- Orquestrador de sessões
  |-- Memória e política de segurança
  |-- Git e GitHub Adapter
  |-- Agent Adapters
       |-- Claw Adapter
       |-- Codex Adapter
       |-- Claude Adapter
       |-- Antigravity Adapter
  |-- PostgreSQL ou SQLite no piloto
  |-- Arquivos espelho no repositório

## 3.2 Android

Kotlin, Jetpack Compose e Material 3.

MVVM com separação UI, domínio e dados.

Room para cache offline e fila local de comandos.

Retrofit ou Ktor Client para REST; OkHttp WebSocket para eventos.

WorkManager para sincronização, reenvio e notificações.

Keystore para chaves do dispositivo.

Navigation Compose e deep links para projeto, tarefa e aprovação.

## 3.3 Servidor local

Sugestão inicial: Kotlin Ktor ou TypeScript Fastify. A escolha final deve ser registrada em ADR após um spike de integração com subprocessos, WebSocket e o Claw Orchestrator. Para acelerar o MVP, TypeScript tende a simplificar a integração com ferramentas CLI; Kotlin pode reduzir a diversidade de linguagem. O critério é confiabilidade operacional, não preferência estética.

API REST versionada em /api/v1.

WebSocket autenticado para eventos incrementais.

Serviço gerenciado no Windows com inicialização automática.

Fila serial por projeto para impedir comandos conflitantes.

Process supervisor com timeout, cancelamento e captura de exit code.

Banco transacional e event log append only.

Exportador atômico para PROJECT_STATE.md e HANDOFF.md.

## 3.4 Persistência

O MVP pode começar com SQLite no servidor para reduzir instalação. A migração para PostgreSQL só deve ocorrer quando concorrência, consultas ou integração já existente justificarem. O aplicativo Android usa Room apenas como cache; o servidor é a autoridade operacional.

## 3.5 Fluxo de execução

1. Android envia um comando idempotente com commandId.

2. Servidor autentica dispositivo, valida projeto e política.

3. Comando entra na fila do projeto e recebe estado accepted.

4. Adaptador inicia ou aciona a sessão e emite eventos.

5. Servidor persiste cada transição antes de publicar no WebSocket.

6. Android atualiza a tela; desconexões são recuperadas por cursor de eventos.

7. Conclusão só ocorre após evidência e gravação do snapshot final.

# 4 Experiência no Android

## 4.1 Navegação principal

| Área | Função | Ação principal |
| --- | --- | --- |
| Hoje | Resumo do ecossistema e itens aguardando Rafael | Resolver pendência |
| Projetos | Lista com saúde, agente, tarefa e atividade | Abrir projeto |
| Atividade | Linha do tempo global filtrável | Ver detalhe |
| Configurações | PC, agentes, segurança e notificações | Testar conexão |

## 4.2 Tela do projeto

Cabeçalho: nome, status, branch, sincronização e saúde.

Agente atual: provedor, modelo quando conhecido, duração e estado.

Tarefa ativa: objetivo, progresso baseado em etapas, não percentual inventado.

Aguardando você: decisões, aprovações, testes falhos e conflitos.

Próximos passos: concluído, em andamento, pendente e bloqueado.

Atividade recente: arquivos, testes, commits e mensagens relevantes.

Ações fixas: Conversar, Continuar, Pausar, Cancelar e Passar turno.

## 4.3 Onde parei

Resumo gerado prioritariamente por fatos estruturados: tarefa ativa, últimos eventos, diff, testes, decisões e bloqueios. Um modelo de IA pode redigir a síntese, mas não pode inventar progresso. Cada afirmação importante deve possuir referência interna ao evento ou artefato correspondente.

## 4.4 Passar turno

1. Usuário escolhe destino ou modo automático.

2. Sistema congela novos comandos e pede checkpoint ao agente atual.

3. Captura Git status, diff, commit, tarefas, decisões, testes e eventos relevantes.

4. Executa validações: arquivos não rastreados, conflitos, segredos e tamanho do pacote.

5. Exibe prévia resumida e riscos; solicita aprovação quando necessário.

6. Finaliza ou pausa a sessão de origem sem apagar seu histórico.

7. Cria a sessão de destino com instrução e pacote versionados.

8. Exige uma confirmação de leitura do destino e registra handoff accepted ou failed.

## 4.5 Estados visuais

| Estado | Significado | Ação permitida |
| --- | --- | --- |
| Parado | Sem sessão ativa | Continuar ou iniciar |
| Preparando | Montando contexto | Cancelar |
| Executando | Agente ativo | Pausar, acompanhar |
| Aguardando usuário | Decisão ou autorização pendente | Revisar |
| Transferindo | Handoff em curso | Acompanhar, cancelar seguro |
| Bloqueado | Não há caminho automático | Ver diagnóstico |
| Concluído | Critérios satisfeitos | Revisar e arquivar |
| Falhou | Execução terminou sem sucesso | Tentar novamente com contexto |

# 5 Domínio e modelo de dados

## 5.1 Entidades

| Entidade | Campos essenciais |
| --- | --- |
| Project | id, name, rootPath, repoUrl, defaultBranch, status, riskLevel, createdAt |
| WorkSession | id, projectId, agentId, state, startedAt, endedAt, processRef, lastHeartbeat |
| AgentProfile | id, provider, adapterType, capabilities, authMode, enabled, health |
| Task | id, projectId, title, description, state, priority, acceptanceCriteria, owner |
| Decision | id, question, options, recommendation, state, selectedOption, rationale |
| Bug | id, title, severity, reproduction, evidence, state, linkedTaskId |
| TestRun | id, commandAlias, startedAt, endedAt, exitCode, summary, artifactRefs |
| Handoff | id, sourceSessionId, targetAgentId, state, manifestHash, acceptedAt |
| Event | sequence, eventId, projectId, type, timestamp, actor, payload, correlationId |
| Approval | id, actionType, risk, requestPayloadHash, expiresAt, decision, decidedBy |
| Artifact | id, type, path, hash, size, mimeType, sensitivity |
| Device | id, publicKey, name, state, lastSeenAt, revokedAt |

## 5.2 Estado canônico do projeto

{
  "schemaVersion": 1,
  "projectId": "uuid",
  "activeSessionId": "uuid|null",
  "goal": "string",
  "currentTaskId": "uuid|null",
  "status": "idle|running|waiting_user|blocked|completed|failed",
  "git": {"branch":"main","head":"sha","dirty":true},
  "tests": {"lastRunId":"uuid|null","status":"passed|failed|unknown"},
  "pendingDecisionIds": [],
  "nextActions": [],
  "lastEventSequence": 0,
  "updatedAt": "ISO-8601"
}

## 5.3 Arquivos legíveis no repositório

| Arquivo | Função | Regra |
| --- | --- | --- |
| PROJECT_STATE.md | Resumo humano de onde o projeto está | Gerado atomicamente; não é banco primário |
| DECISIONS.md | Registro de decisões e consequências | Somente decisões confirmadas |
| TASKS.json | Exportação das tarefas | Schema versionado |
| BUGS.json | Exportação dos bugs | Sem segredos e dados pessoais |
| HANDOFF.md | Pacote atual de transferência | Assinado por hash no manifesto |
| EVENT_LOG.jsonl | Exportação opcional de auditoria | Append only e rotacionado |

## 5.4 Invariantes

Apenas uma sessão mutável por projeto no MVP.

Toda transição possui evento persistido.

Todo comando externo possui commandId idempotente.

Handoff nunca é concluído sem target acknowledgement.

Aprovação expirada não pode ser reutilizada.

Nenhum caminho armazenado pode escapar da raiz autorizada do projeto.

Nenhum segredo é inserido nos arquivos de memória ou logs exibidos.

# 6 API e eventos

## 6.1 Endpoints mínimos

| Método e rota | Uso |
| --- | --- |
| POST /api/v1/pairing/start | Criar desafio de pareamento local |
| POST /api/v1/pairing/confirm | Registrar chave pública do Android |
| GET /api/v1/projects | Listar projetos e resumo |
| POST /api/v1/projects/discover | Descobrir diretórios sob raízes permitidas |
| GET /api/v1/projects/{id} | Obter visão completa |
| GET /api/v1/projects/{id}/events | Recuperar eventos após cursor |
| POST /api/v1/projects/{id}/sessions | Iniciar sessão |
| POST /api/v1/sessions/{id}/commands | Enviar instrução segura |
| POST /api/v1/sessions/{id}/pause | Pausar quando suportado |
| POST /api/v1/sessions/{id}/cancel | Cancelar processo com confirmação |
| POST /api/v1/projects/{id}/handoffs | Preparar handoff |
| POST /api/v1/handoffs/{id}/approve | Aprovar e executar |
| POST /api/v1/approvals/{id}/decision | Aprovar ou negar ação |
| GET /api/v1/agents | Capacidades e saúde dos adaptadores |
| GET /api/v1/health | Saúde geral e versão |

## 6.2 Envelope de comando

{
  "commandId": "uuid",
  "deviceId": "uuid",
  "projectId": "uuid",
  "type": "START_SESSION",
  "requestedAt": "ISO-8601",
  "expectedProjectVersion": 42,
  "payload": {},
  "clientSignature": "base64"
}

## 6.3 Envelope de evento

{
  "sequence": 1842,
  "eventId": "uuid",
  "projectId": "uuid",
  "type": "TEST_RUN_FINISHED",
  "occurredAt": "ISO-8601",
  "correlationId": "command uuid",
  "payload": {"status":"failed","exitCode":1},
  "schemaVersion": 1
}

## 6.4 Taxonomia inicial de eventos

PROJECT_DISCOVERED, PROJECT_UPDATED

SESSION_STARTING, SESSION_RUNNING, SESSION_WAITING, SESSION_PAUSED, SESSION_FINISHED, SESSION_FAILED

AGENT_MESSAGE, AGENT_TOOL_STARTED, AGENT_TOOL_FINISHED

FILE_CHANGED, GIT_STATUS_CHANGED, COMMIT_CREATED

TEST_RUN_STARTED, TEST_RUN_FINISHED

DECISION_REQUESTED, DECISION_RESOLVED

APPROVAL_REQUESTED, APPROVAL_RESOLVED, APPROVAL_EXPIRED

HANDOFF_PREPARING, HANDOFF_READY, HANDOFF_STARTED, HANDOFF_ACCEPTED, HANDOFF_FAILED

SYSTEM_HEALTH_CHANGED, DEVICE_REVOKED

# 7 Integrações e estratégia de adaptadores

## 7.1 Contrato do adaptador

interface AgentAdapter {
  probe(): AgentHealth
  capabilities(): CapabilitySet
  startSession(context, policy): SessionHandle
  sendInstruction(session, instruction): CommandReceipt
  streamEvents(session, cursor): EventStream
  requestCheckpoint(session): CheckpointResult
  pause(session): OperationResult
  cancel(session): OperationResult
  resume(session, context): OperationResult
}

## 7.2 Claw Orchestrator

Usar como candidato a motor, não como núcleo irreversível do produto. A Fase Zero deve verificar licença, manutenção, API real, suporte efetivo às versões instaladas de Codex, Claude e Antigravity, comportamento em Windows, persistência de sessões, cancelamento e formato dos eventos. O código do RIN deve depender apenas do contrato AgentAdapter.

## 7.3 Git e GitHub

Git local é obrigatório no MVP; GitHub é opcional.

Operações iniciais são leitura: status, branch, log, diff e arquivos não rastreados.

Commit e push exigem capability e política explícita.

Force push, limpeza destrutiva e alteração de remote ficam bloqueados no MVP.

Tokens nunca chegam ao Android e nunca aparecem em logs.

## 7.4 Cotas e disponibilidade

Não prometer medição automática universal. O modelo deve aceitar disponibilidade observada, estado manual informado pelo usuário e, apenas quando existir fonte oficial estável, consumo estruturado. A ausência de dados deve aparecer como desconhecido, não como zero. O fallback pode ser acionado por erro classificado de rate limit ou por decisão manual.

## 7.5 Compatibilidade

| Capacidade | Obrigatória no MVP | Fallback |
| --- | --- | --- |
| Iniciar sessão | Sim | Desabilitar adaptador |
| Enviar instrução | Sim | Abrir prompt de handoff para copiar |
| Eventos em tempo real | Desejável | Polling com cursor |
| Checkpoint | Sim para AI Shift automático | Gerar snapshot pelo servidor |
| Pausar | Não | Cancelar seguro ou aguardar |
| Retomar sessão proprietária | Não | Nova sessão com handoff |
| Métrica de cota | Não | Manual ou desconhecida |

# 8 Segurança e privacidade

## 8.1 Modelo de ameaça resumido

| Ameaça | Controle principal |
| --- | --- |
| Celular perdido | Revogação de dispositivo, biometria e chaves no Keystore |
| Comando adulterado | TLS, assinatura, nonce, expiração e idempotência |
| Path traversal | Raízes canônicas autorizadas e validação por realpath |
| Prompt injeta comando perigoso | Separar texto do usuário de comandos; allowlist de ações |
| Exposição de segredo | Redação antes de persistir, transmitir ou notificar |
| Processo órfão | Supervisor, heartbeat, timeout e reconciliação no boot |
| Falso sucesso | Critérios de evidência por operação |
| Handoff inconsistente | Snapshot imutável, hashes e acknowledgement |
| Acesso direto ao shell | Não oferecer endpoint de shell genérico |

## 8.2 Níveis de permissão por projeto

| Nível | Permissões |
| --- | --- |
| Leitura | Git status, eventos, arquivos de memória e testes existentes |
| Edição controlada | Agente pode editar sob a raiz e executar comandos aprovados |
| Avançado | Ações adicionais individualmente configuradas; ainda sem bypass das proibições globais |

## 8.3 Matriz de aprovação

| Ação | Padrão |
| --- | --- |
| Ler status e diff | Automático |
| Editar arquivo sob projeto | Conforme nível |
| Executar teste allowlisted | Automático |
| Instalar dependência | Aprovação |
| Commit | Aprovação configurável |
| Push | Aprovação |
| Alterar arquivo de segredo | Bloqueado |
| Excluir vários arquivos | Aprovação forte |
| Force push ou reset destrutivo | Bloqueado no MVP |
| Comando fora da allowlist | Bloqueado |

## 8.4 Pareamento

1. Servidor exibe QR local com URL, fingerprint e desafio de uso único.

2. Android gera par de chaves no Keystore e envia a chave pública.

3. Usuário confirma no PC e no celular os mesmos dígitos curtos.

4. Servidor emite credencial de dispositivo com escopo e expiração.

5. Revogação remove acesso imediatamente e invalida sessões do dispositivo.

# 9 Roadmap detalhado

A duração deve ser tratada como ordem de execução, não promessa rígida. Cada fase termina com demonstração, critérios de aceite e registro de decisão. O Astra deve manter ROADMAP.md, PROJECT_STATE.md, CHANGELOG.md e ADRs atualizados a cada entrega relevante.

## Fase Zero Fundação e redução de risco

Objetivo: provar as integrações críticas antes de construir a interface completa.

### Entregas

Criar repositório monorepo com apps/android, apps/server, packages/contracts, docs e tools/simulators.

Definir convenções, versionamento semântico, branches, commits e política de secrets.

Executar spike do Claw no sistema operacional alvo e documentar capacidades reais.

Criar simuladores determinísticos de Codex, Claude e Antigravity para desenvolver sem consumir cotas.

Definir schemas JSON de Project, Session, Event, Handoff, Approval e erros.

Escolher stack do servidor por ADR comparando Ktor e Fastify.

Criar CI mínimo: lint, testes, build servidor e build Android.

Implementar health endpoint e primeira conexão Android servidor.

### Critérios de saída

Repositório compila do zero por instruções documentadas.

Android exibe saúde do servidor real.

Simulador emite eventos reproduzíveis.

Matriz de capacidades dos agentes foi validada, sem alegações não testadas.

## Fase Um Leitura do projeto e Onde parei

Objetivo: entregar valor sem permitir mutações remotas.

### Entregas

Cadastro manual e descoberta somente sob raízes autorizadas.

Scanner Git para branch, HEAD, dirty state, diff summary, commits e untracked.

Persistir Project, Event e snapshot; reconciliar estado ao reiniciar.

Criar tela Projetos, detalhe, atividade e Onde parei baseado em fatos.

Adicionar cache Room, estados loading empty error offline e atualização manual.

Adicionar WebSocket ou polling incremental por cursor.

Sanitizar caminhos e conteúdo sensível antes do Android.

Testar em um repositório real pequeno e depois no projeto 360.

### Critérios de saída

Reiniciar PC e celular não perde o estado.

Mudanças Git aparecem no celular em até três segundos na rede local.

Nenhum diretório fora das raízes permitidas é acessível.

Onde parei referencia fatos rastreáveis.

## Fase Dois Sessões e observabilidade

Objetivo: iniciar um agente e acompanhar sua execução com segurança.

### Entregas

Implementar AgentAdapter e FakeAgentAdapter completo.

Implementar primeiro adaptador real escolhido pelo spike.

Criar fila serial por projeto e supervisor de processo.

Mapear output para eventos sanitizados; preservar log técnico local protegido.

Adicionar iniciar, pausar quando suportado, cancelar e timeout.

Criar tela de sessão, timeline e notificações.

Detectar waiting user, rate limit, auth failure, process crash e unknown error.

Adicionar reconciliação de processos órfãos após restart.

### Critérios de saída

Uma sessão real inicia pelo Android e os eventos aparecem.

Cancelar termina o processo e registra resultado.

Erros são classificados sem declarar sucesso.

Nenhum comando arbitrário pode ser enviado pela API.

## Fase Três Memória estruturada

Objetivo: tornar o projeto independente do chat do agente.

### Entregas

Implementar tarefas, bugs, decisões, testes, artefatos e next actions.

Gerar PROJECT_STATE.md, DECISIONS.md, TASKS.json e BUGS.json atomicamente.

Criar comando de checkpoint e política de atualização de memória.

Relacionar eventos com entidades e evidências.

Criar editor móvel simples para decisão e próxima ação.

Implementar resumo Onde parei determinístico e versão redigida opcional.

Adicionar hashes, schemaVersion e migrações.

Testar recuperação em instalação limpa usando apenas banco e repositório.

### Critérios de saída

Estado reconstruído sem histórico da conversa proprietária.

Decisões não confirmadas não entram em DECISIONS.md.

Exportações são válidas, atômicas e sem segredos.

Resumo não contém progresso inventado.

## Fase Quatro Passar turno

Objetivo: transferir uma tarefa entre agentes de forma auditável.

### Entregas

Definir Handoff Manifest v1 e builder de pacote.

Pedir checkpoint da origem e congelar comandos concorrentes.

Capturar Git, objetivo, alterações, testes, decisões, bloqueios e próximos passos.

Validar tamanho, segredos, conflitos, arquivos não rastreados e inconsistências.

Exibir prévia e riscos no Android.

Iniciar destino com prompt canônico e anexos permitidos.

Implementar acknowledgement do destino e rollback operacional quando falhar.

Cobrir Codex para Claude, Claude para Antigravity e retorno ao Codex conforme capacidade real.

### Critérios de saída

Handoff completo tem manifesto e hashes.

Destino confirma tarefa, branch, arquivos e próximo passo.

Falha preserva a sessão de origem e permite nova tentativa.

Audit trail mostra quem iniciou, aprovou e recebeu.

## Fase Cinco Aprovações e endurecimento

Objetivo: habilitar ações úteis sem transformar o celular em terminal remoto.

### Entregas

Implementar policy engine e command aliases por projeto.

Adicionar aprovação biométrica, expiração e hash do payload.

Separar visualização resumida e detalhe técnico.

Aplicar limites de taxa, bloqueio após tentativas e revogação.

Criar redação de secrets com testes de tokens, chaves e arquivos .env.

Executar threat modeling e testes negativos.

Adicionar backup local criptografado e restauração testada.

Produzir runbook de incidente e modo somente leitura.

### Critérios de saída

Aprovação não pode ser reutilizada em payload diferente.

Testes de path traversal e comandos proibidos passam.

Logs móveis não expõem segredos.

Modo leitura permanece disponível quando adaptadores falham.

## Fase Seis Piloto pessoal

Objetivo: usar diariamente em projetos reais e corrigir fricções.

### Entregas

Selecionar dois projetos: um pequeno e o 360.

Rodar roteiro de retomada após 24 e 72 horas.

Medir tempo para entender estado e concluir handoff.

Registrar falhas, ações manuais e dúvidas recorrentes.

Ajustar notificações para evitar excesso.

Criar exportação de diagnóstico e pacote de bug.

Validar atualização segura do servidor e do APK.

Congelar MVP 1.0 quando critérios forem sustentados por duas semanas.

### Critérios de saída

Uso diário sem perda de estado.

Handoffs reais deixam o agente seguinte operacional.

Nenhuma ocorrência de falso sucesso ou acesso fora do escopo.

Backlog pós MVP priorizado por evidência do piloto.

## Fase Sete Evolução pós MVP

Objetivo: adicionar inteligência depois da base confiável.

### Entregas

Roteamento por capacidade, custo, disponibilidade e tipo de tarefa.

Fallback automático mediante erro de limite comprovado.

Planner Coder Reviewer e conselho de agentes em worktrees isoladas.

Integração GitHub para issues, PRs e checks.

Painel de tendências, tempo de trabalho e qualidade.

Relay remoto opcional com modelo zero trust.

Multi PC e múltiplos usuários somente após redesenho de autorização.

### Critérios de saída

Cada recurso novo possui kill switch.

Roteamento explica a decisão.

Execução paralela isola worktrees e exige política de merge.

Nenhuma dependência de scraping frágil é tratada como garantia.

# 10 Backlog inicial priorizado

## 10.1 Épicos

| ID | Épico | Prioridade | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Fundação e contratos | P0 | Nenhuma |
| E02 | Pareamento e autenticação | P0 | E01 |
| E03 | Catálogo de projetos e Git | P0 | E01 |
| E04 | Eventos e sincronização | P0 | E01 |
| E05 | Sessões de agentes | P0 | E01 E02 E04 |
| E06 | Memória do projeto | P0 | E03 E04 |
| E07 | Passar turno | P0 | E05 E06 |
| E08 | Aprovações e políticas | P0 | E02 E05 |
| E09 | Notificações e offline | P1 | E04 |
| E10 | GitHub | P1 | E03 E08 |
| E11 | Roteamento inteligente | P2 | E07 |
| E12 | Conselho multiagente | P3 | E07 E08 |

## 10.2 Histórias de usuário essenciais

| ID | História |
| --- | --- |
| US001 | Como Rafael, quero parear o celular por QR para acessar apenas meu servidor. |
| US002 | Quero ver todos os projetos autorizados e saber quais têm alterações. |
| US003 | Quero abrir um projeto e entender onde parei em menos de um minuto. |
| US004 | Quero ver qual agente está ativo e o que ele fez recentemente. |
| US005 | Quero iniciar uma tarefa sem digitar comandos de terminal. |
| US006 | Quero receber aviso quando o agente terminar, falhar ou precisar de mim. |
| US007 | Quero aprovar uma ação sensível vendo exatamente seu impacto. |
| US008 | Quero passar o turno para outra IA quando a atual não puder continuar. |
| US009 | Quero que o agente seguinte confirme o contexto que recebeu. |
| US010 | Quero voltar após dias e encontrar decisões, bugs, testes e próximos passos. |
| US011 | Quero revogar o celular se ele for perdido. |
| US012 | Quero exportar um diagnóstico para pedir ajuda sem expor segredos. |

## 10.3 Critérios BDD selecionados

Cenário: retomar projeto após reinício
Dado que existe uma sessão encerrada e eventos persistidos
Quando servidor e Android forem reiniciados
Então a tela do projeto deve mostrar o último estado confirmado
E não deve marcar processo antigo como em execução
E deve sugerir a próxima ação baseada em dados persistidos

Cenário: handoff falha antes do aceite
Dado que o Codex gerou um checkpoint válido
E o Claude não iniciou por falha de autenticação
Quando o handoff terminar
Então seu estado deve ser failed
E a sessão de origem deve permanecer recuperável
E o aplicativo deve oferecer tentar novamente ou escolher outro agente

Cenário: comando fora da política
Dado que o projeto permite somente testes cadastrados
Quando um cliente solicitar um comando arbitrário
Então o servidor deve rejeitar antes de criar subprocesso
E deve registrar evento de segurança sem persistir conteúdo sensível

# 11 Qualidade testes e operação

## 11.1 Pirâmide de testes

| Camada | Cobertura |
| --- | --- |
| Unitário | Reducers, policies, sanitização, schemas, path validation, state machines |
| Contrato | Android API, WebSocket, AgentAdapter e schemas versionados |
| Integração | Git real temporário, banco, subprocessos falsos e reinício |
| End to end | Android ou emulator para servidor com FakeAgent |
| Adaptador real | Smoke tests opt in que não rodam em todo commit |
| Segurança | Path traversal, replay, auth, rate limit, secret redaction |
| Resiliência | Processo morto, rede instável, evento duplicado, disco cheio e clock skew |

## 11.2 Definition of Done

Código e contrato revisados.

Testes relevantes passam localmente e na CI.

Logs e erros não expõem segredos.

Estados loading, vazio, offline, falha e sucesso foram tratados.

Documentação e ADR atualizados.

Migração de banco testada quando aplicável.

Critérios de aceite demonstrados.

Sem falso sucesso: a interface reflete evidência persistida.

## 11.3 Observabilidade

Logs estruturados com correlationId, projectId e sessionId.

Métricas: fila, latência, sessões, falhas por classe e eventos atrasados.

Health checks separados para banco, Git e adaptadores.

Arquivo de diagnóstico com redação, versão e período selecionável.

Event log para auditoria, com retenção configurável.

## 11.4 Atualização e recuperação

Backup antes de migração.

Migrações forward only com teste de restauração.

Servidor atualiza somente quando ocioso ou após confirmação.

Falha de atualização mantém versão anterior utilizável.

APK assinado; canal interno no piloto.

Runbook para redefinir pareamento sem apagar projetos.

# 12 Decisões em aberto

| Decisão | Opções | Recomendação inicial | Quando fechar |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor | Fastify ou Ktor | Spike e ADR; tendência Fastify | Fase Zero |
| Banco servidor | SQLite ou PostgreSQL | SQLite no piloto | Fase Zero |
| Motor | Claw ou execução própria | Claw atrás de adaptador | Após testes de contrato |
| Conexão remota | LAN VPN relay | LAN primeiro; VPN depois | Pós MVP |
| Cotas | API manual detecção de erro | Manual + erro classificado | Fase Dois |
| Memória gerada por IA | Sempre opcional híbrida | Híbrida com evidências | Fase Três |
| Git commit automático | Sim ou não | Não no MVP | Piloto |
| Nome final | RIN | Nome confirmado | Concluída em 11 de setembro de 2026 |

## 12.1 Perguntas técnicas obrigatórias

Qual sistema operacional e forma exata de instalação serão suportados primeiro?

O Claw realmente controla a versão atual de cada CLI instalada?

O Antigravity oferece interface automatizável estável e permitida?

Quais eventos podem ser obtidos de forma estruturada versus inferidos de stdout?

Como pedir checkpoint sem depender de uma convenção frágil do agente?

Quais dados de sessão podem ser persistidos sem violar termos ou expor conteúdo sensível?

Qual é a estratégia de acesso fora da mesma rede sem abrir portas públicas?

# 13 Instruções operacionais para o Codex Astra

O Astra deve tratar este documento como direção inicial, validar fatos de integração no ambiente real e registrar divergências. Não deve iniciar pelo design completo das telas nem por automação multiagente. O primeiro objetivo é um caminho vertical confiável.

## 13.1 Primeira missão

1. Inspecionar o workspace e criar ou atualizar AGENTS.md com comandos seguros e limites do projeto.

2. Criar a estrutura de monorepo e arquivos PROJECT_STATE.md, ROADMAP.md, CHANGELOG.md e docs/adr/.

3. Propor ADR 001 para a stack do servidor, com spike executável.

4. Criar packages/contracts com JSON Schema e exemplos válidos e inválidos.

5. Criar FakeAgentAdapter e FakeGitRepository determinísticos.

6. Implementar GET /health e GET /projects com dados do simulador.

7. Criar o app Compose com tela de conexão e lista de projetos.

8. Adicionar testes e CI, executar tudo e registrar resultados reais.

## 13.2 Regras para execução

Não modificar ou apagar projetos reais durante o spike.

Não armazenar tokens no Git, banco não criptografado ou APK.

Não chamar uma ação de concluída antes dos testes e evidências.

Não acoplar o domínio ao formato interno do Claw.

Não implementar endpoint de shell genérico.

Não inventar percentual de progresso; usar etapas confirmadas.

Parar e registrar bloqueio quando uma permissão ou API não existir.

Manter commits pequenos e checkpoints recuperáveis.

## 13.3 Entrega esperada do primeiro ciclo

| Item | Evidência |
| --- | --- |
| Build Android | APK debug ou tarefa Gradle concluída |
| Build servidor | Artefato e comando documentado |
| Contratos | Schemas validados por testes |
| Conexão | Print ou teste E2E mostrando lista simulada |
| Segurança inicial | Teste de raiz permitida e comando rejeitado |
| Integração Claw | Relatório factual de capabilities e limitações |
| Estado | PROJECT_STATE.md e CHANGELOG.md atualizados |

# Anexo A Conversa consolidada

Este anexo preserva a evolução da ideia em formato condensado e fiel, retirando repetições e mantendo as decisões que influenciam o desenvolvimento.

Rafael: Estou pensando em um aplicativo novo para Android, mas estou sem ideias.

Assistente: Foram propostas ideias como Nexus, Hoje, Decide, Professor, RIN e Command. O RIN foi descrito como gerenciador para vibe coding, reunindo projetos, GitHub, alterações, bugs, decisões, próximos passos e a IA que trabalhava em cada tarefa.

Rafael: Pediu mais ideias.

Assistente: Foram acrescentadas opções como inbox universal, PrintMind, VoiceBox, BugCam, PromptHub, AI Council, Teach My Code, Vibe Coding Guardian e Life Search. A análise reforçou a utilidade de aprender e gerenciar projetos a partir do próprio código.

Rafael: Perguntou se o RIN conseguiria mudar de um plano de assinatura para outro.

Assistente: Sim, como troca de trabalhador e transferência de contexto, não como transferência de sessão proprietária ou burla de cotas. Surgiu o conceito AI Shift: salvar estado, trocar Codex por Claude ou Antigravity e permitir retorno posterior.

Decisão: O repositório Git, PROJECT_STATE e a memória própria seriam a fonte da verdade. Os agentes seriam substituíveis.

Rafael: Pediu uma busca no GitHub para saber se já existia algo semelhante.

Assistente: Foram identificados projetos próximos: Handoff, Claw Orchestrator, Hydra, Agent Handoff, superharness e context-handoff. A conclusão inicial foi evitar reconstruir toda a orquestração e avaliar o Claw e protocolos de handoff como base ou referência.

Rafael: Pediu análise técnica dos repositórios.

Assistente: A recomendação foi Android em Kotlin e Compose conectado a uma API própria no PC, com Claw atrás de um adaptador, Git como fonte do código e uma memória independente. A API impediria acesso direto do celular ao terminal.

Decisão: O MVP provaria descoberta de projetos, status Git, início de agentes, eventos em tempo real, Passar turno e Onde parei persistente.

Decisão: Foram definidos três níveis conceituais de acesso: somente leitura, edição controlada e avançado. Ações perigosas exigiriam aprovação ou seriam bloqueadas.

Rafael: Pediu uma imagem de como seria o aplicativo no celular e aprovou o caminho visual apresentado.

Rafael: Pediu um roadmap inicial com máximo de detalhe e um DOCX com a conversa para iniciar o trabalho no Codex Astra.

Resultado: Este documento consolida o produto e transforma a conversa em plano executável.

# Anexo B Decisões registradas

| ID | Decisão | Estado |
| --- | --- | --- |
| D001 | Aplicativo Android é controle remoto; execução ocorre no PC. | Aceita |
| D002 | Git é fonte da verdade do código. | Aceita |
| D003 | Memória pertence ao RIN. | Aceita |
| D004 | Claw fica atrás de AgentAdapter. | Provisória |
| D005 | MVP é single user e local first. | Aceita |
| D006 | Sem terminal genérico no Android. | Aceita |
| D007 | Passar turno exige snapshot e aceite do destino. | Aceita |
| D008 | Medição de cotas só quando tecnicamente confiável. | Aceita |
| D009 | Progresso vem de etapas confirmadas, não estimativa inventada. | Aceita |
| D010 | Roteamento inteligente e conselho ficam pós MVP. | Aceita |

# Anexo C Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| AI Shift | Processo de passar o trabalho de um agente para outro. |
| Agente | Ferramenta de IA capaz de atuar sobre o projeto. |
| Adaptador | Camada que converte o contrato do RIN para uma ferramenta específica. |
| Checkpoint | Estado consistente capturado durante ou ao fim de uma sessão. |
| Handoff | Pacote e processo de transferência entre agentes. |
| Fonte da verdade | Sistema autoritativo para um tipo de informação. |
| Evento | Registro imutável de algo que aconteceu. |
| Comando idempotente | Pedido repetível sem executar duas vezes o mesmo efeito. |
| Allowlist | Lista explícita de ações ou comandos permitidos. |
| Acknowledgement | Confirmação do agente destino de que recebeu e compreendeu o pacote. |
| ADR | Registro curto de decisão de arquitetura e suas razões. |
| Falso sucesso | Situação em que a interface anuncia conclusão sem evidência real. |